ОПИСАНИЕ на ПОРЪЧКАТА

Обществената поръчка включва „Частичен ремонт на стария корпус на ОУ „Васил Априлов“, с. Голеш, Община Кайнарджа, което включва изграждането на нова отоплителна инсталация, ремонт на стените след изграждането и извеждане на повърхностните води наводняващи сградата на  общежитието и  училището”

1. Дейностите по настоящата поръчка са детайлно описани в приложената в настоящата документация за участие количествена сметка.

2. Изисквания за изпълнение и качество

Изпълнението на предвидените дейности следва да бъде качествено, в срок и при спазване изискванията на ЗУТ и съответната приложима законова и подзаконова нормативна уредба.

3. Количество и обем на поръчката

Строително-монтажните работи, предвидени за извършване, са описани подробно по видове и количества в съответната приложена Количествена сметка. Дейностите по изпълнението включват: изграждането на нова отоплителна инсталация, ремонт на стените след изграждането и извеждане на повърхностните води наводняващи сградата на  общежитието и  училището, както и други дейности посочени в приложената Количествена сметка.

4. Място и срок за изпълнение на поръчката

4.1. Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на с. Голеш, общ. Кайнарджа, обл. Силистра, съответно:

Сградата на ОУ „Васил Априлов“, с. Голеш, Община Кайнарджа, Област Силистра.

4.2. Крайният срок за изпълнение на поръчката е съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но не повече от 90 календарни дни от подписването на “Протокол за предаване на обекта и започване на изпълнението на поръчката“ от представители на Възложителя и Изпълнителя, който следва да бъде подписан в 7-дневен срок от влизането в сила на договора за изпълнение.

ВАЖНО! С оглед недопускане на офериране на нереално кратки срокове, Възложителят определя за минимален срок на изпълнение на настоящата поръчка 30 календарни дни. При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се съобразят с така посоченият максимален срок за изпълнение на поръчката, като при констатиране на предложения над максималния, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

5. Финансиране

Финансирането на обществената поръчка ще се осигури от Министерството на финансите  и средства на училище ОУ „Васил Априлов“, с. Голеш

6. Финансов ресурс

Предвиденият бюджет за изпълнението на поръчката е общо в размер до 109000 лева (сто и девет хиляди), без ДДС.

Участници, предложили ценови предложения, надвишаващи тази стойност, ще бъдат декласирани.

7. Начин на плащане:

- Първо плащане в размер на 50 % (петдесет процента) от стойността на договора без ДДС. Изплаща се в 10-дневен срок от влизане в сила на договора и представяне на оригинална фактура, на стойност равна на стойността на аванса.

- Окончателното плащане в размер на оставащата сума по договора се извършва в 10 (десет) дневен срок след подписване на протокола за приемане на изпълнението на договора и представяне на оригинална фактура от Изпълнителя.

II. ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

- Общи изисквания към участниците

Право да подаде оферта има всяко българско и/или чуждестранно физическо и/или юридическо лице, или обединения между тях, което отговаря на условията на Възложителя и приложимата нормативна уредба.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, съдружниците в обединението трябва да сключат договор за участие в процедурата. В случаите, когато съдружниците в обединението са сключили договор за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, участникът трябва да представи допълнително споразумение към този договор за участие в настоящата процедура. В този договор/допълнително споразумение съдружниците са длъжни да определят с какви ресурси ще участва всеки съдружник в обединението и какви дейности ще извършва при изпълнение на обществената поръчка.

Договорът/споразумението за създаване на обединение/споразумението за участие на вече създадено обединение в настоящата процедура следва да бъде подписан от лицата, участващи в обединението. В договора участниците в обединението, трябва да определят лицето, което ще представлява Обединението за целите на поръчката.

Договорът/споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

а) съставът на обединението няма да се променя след подаването на офертата и всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение на поръчката;

б) обединението е създадено със срок до окончателното изпълнение на обществената поръчка;

в) всички членове на обединението са солидарно отговорни за качественото и в срок изпълнение на обществената поръчка, независимо от срока, за който е създадено обединението.

!!! Определянето на съответен партньор в Обединението за поемащ задължението за доказване съответствие с определен/и критерий/ии за подбор трябва ясно и недвусмислено да е разписано в Споразумението (договора) за създаване на Обединението.

1.1. Възложителят няма да сключи договор за възлагане на обществената поръчка с лице, за което са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” - „д” от ЗОП, а именно:

1.1.1. осъдено е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитирано, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

Изискванията по т. 1.1.1. се прилагат, и както следва:

- при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

- при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

- при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

- при едноличен търговец – за физическото лице - търговец;

- във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

- в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

1.2. Възложителят няма да сключи договор за възлагане на обществената поръчка с лице, за което са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, а именно:

    - е свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

    - е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Забележка:

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, посочените по-горе изисквания по т. 1.1. и т. 1.2. важат и за всеки отделен подизпълнител;

Посочените в т. 1.1. и т. 1.2. изисквания се отнасят, както за участника, така и когато участникът е обединение - за всяко от лицата (физически и/или юридически), включени в Обединението.

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на горепосочените изисквания (т. 1.1. и т. 1.2.) в Р. България и в държавата, в която са установени.

Документите от компетентните органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 от ЗОП (свидетелства за съдимост на лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП), както и декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП се представят при подписване на договора за обществена поръчка само от участника, определен за изпълнител.

- Технически изисквания и/или квалификация.

2.1. Участниците следва да имат изпълнено строителството, еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата.

Възложителят приема за „сходно" с предмета на поръчката - строителство и/или реконструкция и/или ремонт на сгради;

- За доказване на обстоятелствата по т. 2.1 от настоящия раздел се представя: Списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата - Приложение № 2 от документацията за участие, заедно с доказателствата за извършеното строителство, а именно:

- Посочване на публични регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключено изпълнението, мястото и вида на строителството, или

- Удостоверения за добро изпълнение, които съдържат информация за стойността, датата, на която е приключено изпълнението, мястото, вида и обема на строителството и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверенията да съдържат дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

- Копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.

2.2. Участникът трябва да има на раположение екип от експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко ангажирани за изпълнението на строителството, а именно:

а) Технически ръководител на обекта-  трябва да отговаря на следните изисквания:

- Да има минимум завършено образованиe – съгласно изискванията на чл.163а на ЗУТ;

- Да има най-малко 3 (три) години опит като технически ръководител на строителни обекти

б) Координатор по безопасност и здраве в строителството – трябва да отговаря на следните условия:

- Да има удостоверение за ,,Координатор по безопасност и здраве в строителството'' или еквивалентно

- Да има най-малко1 година опит като координатор на строителни обекти по ЗБУТ.

Техническият ръководител и координатора по безопасност и здраве не могат да бъдат едно и също лице.

- За доказване на обстоятелствата по т. 2.2. от настоящия раздел се представя Списък на инженерно–техническия екип, който отговаря за изпълнение на поръчката - попълва се и се подписва по приложения към настоящата документация Приложение № 3, с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата.

2.3. Участниците следва да представят валидна Застраховка „Професионална отговорност”, съгласно изискванията на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

2.4. Участниците следва да притежават валидно Удостоверение и талон за вписване на участника в Централния професионален регистър на строителя, съгласно изискванията на ЗКС и ЗУТ, което да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, или ако участника в процедурата е чуждестранно ФЛ или ЮЛ да представи еквивалентен документ или доказателства за регистрацията си в професионални и търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон.

2.5. Участниците да притежават валиден сертификат ISO 9001:2008 за система за управление на качеството или еквивалент, обхват строителство на сгради. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави-членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

Забележка:

- Участниците могат да докажат съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката, ще има на разположение ресурсите на третите лица. За тази цел трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

- При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с изискванията за технически възможности и/или квалификация се доказва от един или повече от участниците в обединението, като документите по т. 2 от настоящия раздел се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация;

III. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ

1. Участниците трябва да подготвят и представят своята оферта в съответствие с нормите на ЗОП и изискванията на възложителя, определени в настоящата документация за участие. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

2. Офертата трябва да бъде представена на български език.

3. Ако участникът представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на български език.

4. Всички документи, които не са оригинали, и за които няма специални изисквания за формата на представяне, следва да бъдат заверени на всяка страница с гриф „Вярно с оригинала”, подпис на лицето/та, представляващо/и участника и печат. Изискването за поставяне на печат не се отнася за участници – физически лица. В случаите, когато участникът е обединение, което не разполага със собствен печат, върху документите се полага печат на някой от участниците в обединението.

5. При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят, най-късно на следващия ден, публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

6. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител. Офертата трябва да бъде подписана от законно оторизирания представител на участника съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено/и лице или лица с нотариално заверено пълномощно (когато е приложимо).

7. До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

8. При оттегляне на офертата участието в процедурата се прекратява. Допълнението и/или промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде поставен надпис „Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер....” и наименованието на участника.

9. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията за подаване на офертата, посочени в документацията за участие.

10. Офертата следва да се представи в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Върху пликът задължително се изписва и надписът: „За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Частичен ремонт на стария корпус на ОУ „Васил Априлов“, с. Голеш, Община Кайнарджа, което включва изграждането на нова отоплителна инсталация, ремонт на стените след изграждането и извеждане на повърхностните води наводняващи сградата на  общежитието и  училището”

11. Офертата следва да съдържа следните документи:

11.1. Справка - представяне на участника (Приложение № 1) което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;

11.1.1. Към Справка – представяне на участника, се прилагат:

- декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Приложение № 1А) и

- доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП;

11.2. Когато участникът е обединение на физически и/или юридически лица, което не е юридическо лице, участникът трябва да представи оригинал или нотариално заверено копие от договора/споразумението за учредяване на обединението/участието на обединението в настоящата обществена поръчка.

11.3. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация, посочени в Раздел II т. 2 от настоящата документация;

11.4. Нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в отношенията му с възложителя, не е негов представител по закон. Пълномощното трябва да бъде подписано от лицето, което представлява участника по закон.

11.5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 4), към което се прилага:

а) линеен график, който трябва да представя цялата необходима информация, свързана със сроковете на изпълнение на поръчката.

б) „Концепция за изпълнение”,  която трябва да включва:

- Обхват и дейности, съобразно виждането на участника за отделните етапи на изпълнение на предмета на поръчката;

- Предлагана технология на изпълнението на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;

- Организация и подход на изпълнение на поръчката;

11.6. Ценово предложение (Приложение № 5), подписано от лицето, което представлява участника по закон, или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно да подпише ценовото предложение. В ценовата оферта трябва да бъдат включени всички разходи, които участникът предвижда да направи във връзка с изпълнението на обществената поръчка. Към ценовото предложение се прилага попълнена количествено - стойностна сметка (Приложение № 5А), в която се посочват единични цени и обща стойност на изпълнението.

11.7. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (Приложение № 6).

IV. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-малък от 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти, посочен в публичната покана.

- УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

- На заинтересованите лица е осигурен пълен и безплатен достъп по електронен път до документацията за участие в настоящата процедура на интернет адрес www.kaynardzha.egov.bg,  в раздел „профил на купувача”: http://kaynardzha.egov.bg/KAYNARDZHA/home.nsf/pages/bg/NT00002C06?openDocument.

Документацията за участие може да се получи безплатно и на хартиен носител, от Община Кайнарджа, Ул. "Димитър Дончев“ № 2, 7550, с. Кайнарджа, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа.

VI. МЯСТО, УСЛОВИЯ И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

- Офертата се подава от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или куриер.

- Офертите се подават на адрес: с. Кайнарджа 7550, ул. "Димитър Дончев“ № 2, Община Кайнарджа.

- Крайният срок за получаване на офертите е съгласно публичната покана, публикувана на Портала за обществени поръчки.

- Подадените оферти се вписват във входящ регистър по реда на тяхното постъпване като върху плика с офертата се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването им, за което на приносителя се издава документ.

- Възложителят няма да приема за участие в процедурата и ще връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен, скъсан или с нарушена цялост плик, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра.

- Когато участникът изпрати офертата си по пощата с препоръчано писмо или чрез куриерска служба, разходите за тази услуга са за негова сметка. В този случай, той следва да обезпечи получаването на офертата на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите, съгласно публичната покана. Рискът от забава или загубване на плика (пакета) с офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя действия като митническо освобождаване на пратка, получаване на място от пощенски клон, взаимодействия с куриери, извън действията по приемане на място на пратка с оферта, и други подобни.

Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се използва друг начин за представяне, освен указания по-горе.

VII. ОГЛЕД НА МЯСТО

Оглед на място, може да се извършва всеки работен ден, от 09,00 ч. до 12,00 ч., след предварителна заявка изпратена до Възложителя на адрес: с. Кайнарджа, 7550, ул. "Димитър Довчев“ № 2 или на e-mail: kain_s@abv.bg. Разходите свързани с огледа са за сметка на участника извършил оглед.

VIII. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия „Икономически най-изгодна оферта”.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималният брой точки, който може да получи дадена оферта, е 100 точки. На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата.

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:

| Показател – П (наименование) | Максимално възможен бр. точки | Относителна тежест в КО |
| --- | --- | --- |
| 1. Срок за изпълнение – П1 | 100 | 10 % |
| 2. Техническо предложение –П2 | 100 | 50 % |
| 3. Ценово предложение – П3 | 100 | 40 % |

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:

КО = П1х 10 %+ П2х 50 % + П3х 40 %

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

- Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1

Оценява се предложения от участника срок за изпълнение на поръчката в календарни дни. Предложенията по показател срок за изпълнение се представят като цяло число в дни. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график. 	Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 10 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

П1 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки)

Където Сi е предложения срок на изпълнение съгласно Техническото предложение на съответния участник.

Където Сmin е минималния предложен срок на изпълнение съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници.

ВАЖНО! С оглед недопускане на офериране на нереално кратки срокове, Възложителят определя за минимален срок на изпълнение на настоящата поръчка 30 календарни дни. При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се съобразят с така посоченият максимален срок за изпълнение на поръчката, като при констатиране на предложения над максималния, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

- Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2

Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка 50%.

Извършва се оценка на предложената от Участника Концепция за изпълнение.

Оценката за техническия  показател П2 се формира, както следва:

| КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | Макс. брой точки 100 |
| --- | --- |
| Преди да премине към оценка на предложенията на участниците, комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й, в оферирания срок. Проверяват се представените от участниците описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение и съответствието им с представения Линеен график с приложени диаграми на работната ръка и предвидената механизация. На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на възложителя и не обезпечават качественото и в срок изпълнение на обекта и/или съдържат части в себе си, които не се отнасят за настоящата обществена поръчка. По отношение на офертите на допуснатите участници се прилага методиката за оценка, като се изследват предимствата и недостатъците на съответната оферта. Фактори, влияещи на оценката: Обхват и дейности, съобразно виждането на участника за отделните етапи на изпълнение на предмета на поръчката; Предлагана технология на изпълнението на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение на поръчката; Съответствие на Линеен график с приложени диаграми на работната ръка и предвидената механизация с предлаганата организация и подход на изпълнение на поръчката; За целите на прилагане на настоящата методика използваните в този раздел определения следва да се тълкуват както следва: „под ясно посочване на отделните етапи и видове СМР” следва да се разбира изброяване което посочва недвусмислено конкретният етап, конкретният вид СМР и по начин по който същият да бъде индивидуализиран с предвидените в графика и количествената сметка конкретни видове СМР „Подробно“ е описанието което освен, че съдържа отделните етапи, видове СМР и дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други фактори имащи отношение към повишаване на качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания. „Несъществени пропуски и/или частично съответствие” е налице, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация в посочени в офертата на участника и пропускът или частичното несъответствие не могат да повлияят на изпълнението на поръчката с оглед спазване правилната технологична последователност. Ако липсващата информация и/или частичното несъответствие не могат да бъдат установени от други факти в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие”. „Възможни аспекти“ на идентифициран риск са тези проявления на риска, които биха могли да повлияят негативно при евентуалното му настъпване на конкретни етапи и/или дейности от реализацията на настоящия проект. „Конкретни и адекватни мерки“ са тези мерки, по отношение на идентифициран риск, които не се позовават единствено на действия в пожелателен вид и/или общоприети формулировки, а съдържат поредица от насочени действия в тяхната логическа последователност, които действия водят към определен и ясен резултат от тях, а именно превенция настъпването респективно отстраняване и управление на последиците при евентуално настъпване на идентифицирания риск. Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя и обезпечават реалното и в срок изпълнение, се подлагат на анализ и се оценяват в градираща степен, като оферти, съдържащи предимства по отношение на останалите получава по-висока оценка при съблюдаване на следните критерии: |
| 1 точка получава оферта на Участник, съдържаща техническо предложение, което с посочените обхват, дейности и технология, етапи, последователност, организация и подход на предвижданите СМР и поставените като цел резултати отговаря на изискванията на Възложителя и съдържа предложение по всички фактори, влияещи на оценката, като по отношение на така формулираното предложение не могат да бъдат отчетени предимства спрямо останалите оферти, и същото не е ясно, подробно и/или съдържа несъществени пропуски и частично съответствие. |
| 50 точки получава оферта на Участник, съдържаща техническо предложение, което с посочените обхват, дейности и технология, етапи, последователност, организация и подход на предвижданите СМР и поставените като цел резултати отговаря на изискванията на Възложителя и съдържа по всички фактори, влияещи на оценката предложение, което е последователно, ясно и подробно, отчетено като предимство спрямо други оферти, и е в сила поне едно от следните обстоятелства или са в сила всичките посочени по-долу обстоятелства, но по отношение на някое от тях са констатирани несъществени пропуски и частично съответствие: - Участникът последователно и подробно е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката; - Участникът ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническите спецификации, в оптимална комбинация с предвидените за използване технически и човешки ресурси; - Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на технологичните изисквания към предложените видове материали, описани конкретно в предложението и придружени със съответните сертификати/декларации за съответствие, приложени към техническата оферта - Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове СМР, предвидения за използване технически и човешки ресурс, както и представения линеен график с приложени диаграми на работната ръка и предвидената механизация - В предложението са представени всички възможни аспекти на идентифицираните* рискове, при което са предвидени конкретни и адекватни мерки по тяхната превенция и управление. *Идентифицирани рискове: времеви рискове (закъснение/изоставане при стартиране, текущо изпълнение или приключване на дейностите по реализация на проекта; липса на координация или съдействие от някоя от страните в строителния процес; констатирано технологично неправилно или некачествено изпълнение на дейност; промени в законодателството и/или изискванията на финансиращия орган, водещи до изменение в способа на отчитане и управление на проекта; |
| 100 точки получава оферта на Участник, съдържаща техническо предложение, което с посочените обхват, дейности и технология, етапи, последователност, организация и подход на предвижданите СМР и поставените като цел резултати отговаря на изискванията на Възложителя и съдържа последователно, детайлно, ясно и подробно предложение по всички фактори, влияещи на оценката и е в сила всяко едно от следните обстоятелства, отчитани като предимства спрямо останалите оферти: - Участникът последователно и подробно е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката; - Участникът ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническите спецификации, в оптимална комбинация с предвидените за използване технически и човешки ресурси; - Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на технологичните изисквания към предложените видове материали, описани конкретно в предложението и придружени със съответните сертификати/декларации за съответствие, приложени към техническата оферта - Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове СМР, предвидения за използване технически и човешки ресурс, както и представения линеен график с приложени диаграми на работната ръка и предвидената механизация - В предложението са представени всички възможни аспекти на идентифицираните* рискове, при което са предвидени конкретни и адекватни мерки по тяхната превенция и управление. *Идентифицирани рискове: времеви рискове (закъснение/изоставане при стартиране, текущо изпълнение или приключване на дейностите по реализация на проекта; липса на координация или съдействие от някоя от страните в строителния процес; констатирано технологично неправилно или некачествено изпълнение на дейност; промени в законодателството и/или изискванията на финансиращия орган, водещи до изменение в способа на отчитане и управление на проекта; |

- Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П3

До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 40 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

П3 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки)

Където Цi е предложената обща цена за СМР, в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Където Цmin е минималната предложена обща цена за СМР, в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници.

IХ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Преди подписване на договора за възлагане изпълнението на поръчката, участникът определен за изпълнител, следва да представи:

а) гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% (три на сто) от общата цена по договора и

б) документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” - „д” от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, съгласно изискванията на чл.101е, ал. 2 от ЗОП.

Приложение № 1

СПРАВКА – ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

След запознаване с публичната покана и документацията за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет „Частичен ремонт на стария корпус на ОУ „Васил Априлов“, с. Голеш, Община Кайнарджа, което включва изграждането на нова отоплителна инсталация, ремонт на стените след изграждането и извеждане на повърхностните води наводняващи сградата на  общежитието и  училището”

долуподписаният, в качеството си  на представител на

.............................................................................................................................................

(изписва се наименованието на участника)

заявявам следното:

I. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

Участник..........................................................................................................................................

(наименование/имена)

ЕИК/Булстат/ЕГН/.........................................................................................................................

1. Седалище и адрес на управление/Постоянен адрес:............................................................

……………………………………………………………………………………...……............

(код., град., община, квартал, улица, бл., ап.)

телефон №: ………………………………… факс № ……………………………………………

e-mail :………………………………………, Интернет адрес ......................................................

2. Лице за контакти: ………………………………………..……………………………………..

Длъжност: …………………………………………….......……………………………………….

телефон / факс: …………………………………………………..………………………………..

3. Обслужваща банка…………………………. банков код .............................……....................

№ на сметката: .................................................................................................................................

Титуляр на сметката: ........……………………………..................................................................

II. ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ

1. Подаваме настоящата оферта при условията, обявени в публичната покана и документацията за участие и приети от нас, за изпълнение обществена поръчка с предмет: „Частичен ремонт на стария корпус на ОУ „Васил Априлов“, с. Голеш, Община Кайнарджа, което включва изграждането на нова отоплителна инсталация, ремонт на стените след изграждането и извеждане на повърхностните води наводняващи сградата на  общежитието и  училището”

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в публичната покана и документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

3. Приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към публичната покана проект на договор.

4. При изпълнение на обществената поръчка няма да ползваме подизпълнители/ще ползваме следните подизпълнители: (относимото се подчертава)

1...............................................................................................................................

(наименование на подизпълнителя, ЕИК, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от обществената поръчка в %)

5. Срокът на валидност на офертата ни е ..................... календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти, посочен в публичната покана.

Неразделна част от настоящия документ са:

- декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП и

- доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП

Подпис.....................................................................................

име, длъжност (управляващ)..................................................

печат..........................................................................................

Приложение № 1А

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 1 от б.”а” до б. “д” от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ ата: __________________________________________________________,

(име, презиме, фамилия)

с ЕГН: _____________________, в качеството ми на ____________________________________

на_______________________________________________________________________________

(наименование и правна форма на лицето)

ЕИК_______________________________, - Участник/участник в обединение....................................... .................................................................../подизпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Частичен ремонт на стария корпус на ОУ „Васил Априлов“, с. Голеш, Община Кайнарджа, което включва изграждането на нова отоплителна инсталация, ремонт на стените след изграждането и извеждане на повърхностните води наводняващи сградата на  общежитието и  училището”

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда (реабилитиран/а съм) за:

1.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс (НК);

1.2. подкуп по чл. 301 -  307 от Наказателния кодекс;

1.3. участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл. 321а от НК;

1.4. престъпление против собствеността по чл. 194 -  217 от НК;

1.5. престъпление против стопанството по чл. 219 -  252 от НК.

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

_______________

(място на подписване)

г.                 			Декларатор:

(дата на подписване) 						(име, длъжност, подпис)

Приложение № 2

СПИСЪК

на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата

Долуподписаният/ната………………........................................................................................,

(трите имена)

ЕГН........................................, в качеството си на ………..........................……………....

(длъжност/качество с представителна власт)

на     ……………………………………………………………………………………………...,

(фирмата на участника)

ЕИК/ код по БУЛСТАТ: .................................................., със седалище и адрес на управление:………………………………………………………………..………….................................…........................................... - участник/подизпълнител/участник в обединение (подчертайте вярното) в обществена поръчка с предмет: „Частичен ремонт на стария корпус на ОУ „Васил Априлов“, с. Голеш, Община Кайнарджа, което включва изграждането на нова отоплителна инсталация, ремонт на стените след изграждането и извеждане на повърхностните води наводняващи сградата на  общежитието и  училището”Д Е К Л А Р И Р А М, че:

През последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, съм изпълнил/представляваното от мен лице е изпълнило следното строителство, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка:

| № | Описание на строителството – вид и обем на строителството и място на изпълнение: | Стойност на строителството | Начална дата на изпълнение | Крайна дата на изпълнение | Възложител, (ако има такъв), телeфон за връзка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |

Прилагам следните доказателства за извършеното строителство:

1...........................................................................................................................................

2...........................................................................................................................................

3...........................................................................................................................................

и/или

Посочвам следните публични регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключено изпълнението, мястото и вида на строителството:

1...........................................................................................................................................

2...........................................................................................................................................

3...........................................................................................................................................

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ............ 2015г.           		                                              Подпис и печат:

Приложение № 3

СПИСЪК

на инженерно–техническия екип, който ще отговаря за изпълнение на поръчката

Долуподписаният/-ната…………………......................................................................................,

(трите имена)

ЕГН........................................, в качеството си на ………..........................……………............

(длъжност/качество с представителна власт)

на        ……………………………………………………………………………………………...,

(фирмата на участника)

ЕИК/ код по БУЛСТАТ: .................................................., със седалище и адрес на управление:…………………………………………………………..………….................................….......................................... - участник/подизпълнител/участник в обединение, трето лице(подчертайте вярното) в обществена поръчка с предмет: „Частичен ремонт на стария корпус на ОУ „Васил Априлов“, с. Голеш, Община Кайнарджа, което включва изграждането на нова отоплителна инсталация, ремонт на стените след изграждането и извеждане на повърхностните води наводняващи сградата на  общежитието и  училището”Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Разполагам със следните технически лица, които ще отговарят за извършването на обществената поръчка с предмет: „Частичен ремонт на стария корпус на ОУ „Васил Априлов“, с. Голеш, Община Кайнарджа, което включва изграждането на нова отоплителна инсталация, ремонт на стените след изграждането и извеждане на повърхностните води наводняващи сградата на  общежитието и  училището”:

| № | Име, фамилия | Образование | Професионалната квалификация | Професионален опит |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Дата: ............ 2015 г.           		                                              Подпис и печат:

##### Приложение № 4

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От __________________________________________________________________________

(наименование и правна форма на лицето)

ЕИК_______________________________, - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Частичен ремонт на стария корпус на ОУ „Васил Априлов“, с. Голеш, Община Кайнарджа, което включва изграждането на нова отоплителна инсталация, ремонт на стените след изграждането и извеждане на повърхностните води наводняващи сградата на  общежитието и  училището”Представлявано от  ________________________________________________________,

(име, презиме, фамилия)

с ЕГН: _________________, в качеството на ____________________________________

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

С настоящото предлагаме предложение предлагаме:

- СРОК за изпълнение  на договора: ………………(цифром) / .................................................................(словом) месеца, в съответствие с  приложения линеен график за изпълнение.

- Предлагаме следните гаранционни срокове за изпълняваните видове СМР :

- ...................../словом ............./ години за ..........................

- ...................../словом ............./ години за ..........................

- ...................../словом ............./ години за ..........................

Приложение:

- Линеен график за изпълнение,

- Концепция за изпълнение.

Дата ……………2014г.				ПОДПИС И ПЕЧАТ: ………………

##### Приложение № 5

ЦЕНОВО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От__________________________________________________________________________

(наименование и правна форма на лицето)

ЕИК_______________________________, - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Частичен ремонт на стария корпус на ОУ „Васил Априлов“, с. Голеш, Община Кайнарджа, което включва изграждането на нова отоплителна инсталация, ремонт на стените след изграждането и извеждане на повърхностните води наводняващи сградата на  общежитието и  училището”Представлявано от  __________________________________________________________,

(име, презиме, фамилия)

с ЕГН: ____________________, в качеството на ____________________________________

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение в обявената от Вас обществена поръчка с предмет:

„Частичен ремонт на стария корпус на ОУ „Васил Априлов“, с. Голеш, Община Кайнарджа, което включва изграждането на нова отоплителна инсталация, ремонт на стените след изграждането и извеждане на повърхностните води наводняващи сградата на  общежитието и  училището”

За изпълнение на поръчката предлагаме следната обща цена без ДДС:

………………..….. /……...................…………..…….....……………………………………/.

/цифри/					/словом/

Елементи на ценообразуване в съответствие с приложените Анализни цени:

- Часова ставка                                                         ................ лв.

- Допълнителни разходи

за труд ................... %        +    за механизация    ................ %

- Доставно-складови разходи                                 ................. %

- Печалба                                                                  .................. %

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Приложения:

1. Количествено-стойностни сметки;

2. Анализни цени.

Дата ……………….					ПОДПИС И ПЕЧАТ: ……………….

##### Приложение № 6

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

От__________________________________________________________________________

(наименование и правна форма на лицето)

ЕИК_______________________________, - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Частичен ремонт на стария корпус на ОУ „Васил Априлов“, с. Голеш, Община Кайнарджа, което включва изграждането на нова отоплителна инсталация, ремонт на стените след изграждането и извеждане на повърхностните води наводняващи сградата на  общежитието и  училището”

Представлявано от  __________________________________________________________,

(име, презиме, фамилия)

с ЕГН: ____________________, в качеството на ____________________________________

| № | ОПИСАНИЕ НА ПРЕДСТАВЕНИЯ ДОКУМЕНТ | БР. | № на стр. От- до |
| --- | --- | --- | --- |

дата: .................						ДЕКЛАРАТОР: ..............................

гр. ......................							                 (подпис и печат)