УТВЪРЖДАВАМ:

Любен Жеков Сивев

Кмет на община Кайнарджа

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

"Избор на проектант за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „работен проект“ по две обособени позиции, а именно:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ В ОБЩИНА КАЙНАРДЖА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ЧАСТ ОТ ВОДОСНАБДИДЕЛНИТЕ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ  В 8 НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА КАЙНАРДЖА, ОБЛ.СИЛИСТРА"

за кандидатстване на Община Кайнарджа по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор при изпълнението на строително-монтажните работи "

Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта.

При оценката на офертите първо ще се разглежда техническата част, след това финансовата и накрая двете оценки ще се обединяват.

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и с техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

1. Определяне на КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) на офертата

Показатели за оценка:

TП - Техническа оценка;

ФО – Цена за изпълнение на поръчката (предложена цена)

Относителна тежест на показателите за оценяване:

ТП = 50 точки, максимална стойност

ФО = 50 точки, максимална стойност

Комплексната оценка за всяка обособена позиция се изчислява по формулата:

КО = ТП  + ФО

На първо място за всяка обособена позиция се класира участникът събрал най-много точки КО за същата обособена позиция.

Техническата оценка (ТП) се извършва по формулата

ТП = ТП1 + ТП2, където:

Показател ТП1 –  "Срок за изпълнение на поръчката " с максимална стойност – 10 точки;

Показател ТП2 – "Концепция за изпълнение на поръчката" с максимална стойност – 40 точки.

1. Цена за изпълнение на поръчката (ФО).

1. Цена за изпълнение на поръчката (ФО).

Цената за изпълнение на поръчката се оферира в Ценовото предложение на участника,

изготвено по образец съгласно Приложение № 15

Тежестта на показателя оценка на предложената Цена за изпълнение на поръчката

(ФО) е 50% (петдесет процента) от общата комплексна оценка (КО), като максималният брой точки по посочения показател е 50 (петдесет) точки.

ФО = (Cmin /Ci) х 50, където:

Cmin – минималната предложена обща цена сред всички допуснати до оценка оферти;

Ci - общата цена, предложена от съответния участник.

2. Срок за изпълнение на поръчката (ТП 1).

Срокът за изпълнение на поръчката се оферира в Техническото предложение на участника, изготвено по образец съгласно Приложение № 14

Срокът за изпълнение на поръчката не може да бъде по-малко от 10 календарни дни.

Тежестта на показателя оценка на предложения Срок за изпълнение на поръчката (ТП1) е 10 % (десет процента) от общата комплексна оценка (КО), като максималният брой точки по посочения показател е 10 (десет) точки.

Оценката по показателя се определя по формулата:

ТП1 = (ТП  min/ТП) x 10 , където

ТП1 е оценката на срока за изпълнение на поръчката на оценявания участник

ТП min. е най-краткият предложен срок за изпълнение на поръчката от участниците

ТП е предложеният срок за изпълнение на поръчката от оценявания участник

Стойността на получената оценка по показателя се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

Оценката по показателя се определя по формулата:

3. Концепция за изпълнение на поръчката (ТП2).

Тежестта на показателя Концепция за изпълнение на поръчката (ТП) е 40 % (четиридесет процента) от общата комплексната оценка (КО), като максималният брой точки по посочения показател е 40 (четиридесет) точки.

Общата оценка по показателя се определя по формулата:

ТП2 = К1 + К2,

където:

- К1 е оценката по подпоказателя: Подход на участника за изпълнение на поръчката - максимална оценка 30 точки.

- К2 е оценката по подпоказателя: Управление на риска - максимална оценка 10 точки.

Оценката по показателя Концепция за изпълнение на поръчката (ТП2) се формира на базата на изготвеното от всеки участник предложение за изпълнение на поръчката, включващо концепция за изпълнение на поръчката и приложенията към нея.

Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя, се подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии:

| Критерии за оценка по К1 Подход на участника за изпълнение поръчката Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя посочени в документацията, Техническото задание за проектиране и действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчкат, отчитайки спецификите й, в оферирания срок. Проверяват се представените от участниците описания на основните фактори, които влияят на проектното решение както и проблемът или проблемите които трябва да реши изготвения работен проект, съгласно Техническото задание за проектиране; предложеният подход за решаване на проблема/проблемите и мотивите за избора му; описание на концепцията, формираща цялостното проектно решение при изработването на всеки отделен участък и етап от проектирането; описанието на начинът за постигане на икономическа и функционална целесъобразност на проектното решение според действащата нормативна уредба; описание на организацията и управлението на процеса на изпълнение. На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на възложителя и не обезпечават качественото и срочно изпълнение на обекта, видно от представената техническа оферта. | Максимален брой точки 30 |
| --- | --- |
| за предложения, които отговарят на описанието на изискванията на възложителя, посочени в документацията, Техническото задание за проектиране и действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, като за изготвеното предложение за изпълнение на поръчката са налице и следните 6 /шест/ обстоятелства: Набелязани са основните фактори, които влияят на проектното решение Формулиран е/са проблемът/проблемите, които трябва да реши изготвения работен проект Описан е подхода за решаване на проблема/проблемите и мотивите за избора му Формулирана е концепция, която обхваща и формира цялостното проектно решение при изработването на всеки отделен участък и етап от проектирането Описан е начинът за постигане на икономическа и функционална целесъобразност на проектното решение според действащата нормативна уредба Описани са организацията и управлението на процеса на изпълнение. | 30 точки |
| за предложения, които отговарят на описанието на изискванията на възложителя, посочени в документацията, Техническото задание за проектиране и действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, като за изготвеното предложение за изпълнение на поръчката са налице и следните 6 /шест/ обстоятелства: Набелязани са основните фактори, които влияят на проектното решение Формулиран е/са проблемът/проблемите, чието решаване предстои Описан е подхода за решаване на проблема/проблемите и мотивите за избора му Формулирана е концепция, която да обхваща и формира цялостното проектно решение при изработването на всеки отделен участък и етап от проектирането Описан е начинът за постигане на икономическа и функционална целесъобразност на проектното решение. Описани са организацията и управлението на процеса на изпълнение. Но са налице 2 /две/ от следните условия: Налице са отделни несъществени несъответствия/противоречия в и/или между отделни части на представеното предложение за изпълнение на поръчката. Проектното решение не е ясно обвързано с действащата нормативна уредба и/или взаимосвързаността на предлаганите дейности; | 20 точки |
| за предложения, които отговарят на на изискванията на възложителя, посочени в документацията, Техническото задание за проектиране и действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и са съобразени с предмета на поръчката, като за изготвеното предложение за изпълнение на поръчката са налице следните 5 /пет/ обстоятелства: Набелязани са основните фактори, които влияят на проектното решение Формулиран е/са проблемът/проблемите, чието решаване предстои при изработването на всеки отделен участък и етап от проектирането Описан е подхода за решаване на проблема/проблемите и мотивите за избора му Описан е начинът за постигане на икономическа и функционална целесъобразност на проектното решение. Описани са организацията и управлението на процеса на изпълнение. . Но са налице 3 /три/ от следните условия: Налице са отделни несъществени несъответствия/противоречия в и/или между отделни части на представеното предложение за изпълнение на поръчката. Проектното решение не е ясно обвързано с действащата нормативна уредба Предложената концепция не обхваща и не формира цялостното проектно решение | 10 точки |
| за предложения, които отговарят на на изискванията на възложителя, посочени в документацията, Техничесото задание за проектиране и действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и са съобразени с предмета на поръчката, като за изготвеното предложение за изпълнение на поръчката са налице следните 3 /три/ обстоятелства: Набелязани са основните фактори, които влияят на проектното решение Формулиран е/са проблемът/проблемите, чието решаване предстои при изработването на всеки отделен участък и етап от проектирането Описани са организацията и управлението на процеса на изпълнение. но не са конкретни и/или последователността и/или взаимосвързапостта са схематично описани и/или не са разработени докрай и/или липсва един или няколко от етапите на изпълнение иа договора и/или предложението може да бъде отнесено към всяка обществена поръчка за проектиране и/или са налице 3 /три/ или повече от следните условия: Налице са отделни несъществени несъответствия/противоречия в и/или между отделни части на представеното предложение за изпълнение на поръчката. Проектното решение не е ясно обвързано с действащата нормативна уредба Предложената концепция не обхваща и не формира цялостното проектно решение Не е ясно описан подхода за решаване на проблема/проблемите и мотивите за избора му Не е ясно описан начинът за постигане на икономическа и функционална целесъобразност на проектното решение. | 1 точка |

За целите на настоящата методика използваните определения следва да се тълкуват както следва:

„Решение“ - следва да се разбира предложение под формата на описание (обяснение), което цялостно отчита и е насочено към специфичния предмет на поръчката (т.е. отчетен е нейният специфичен обхват)

„Фактор“ - следва да се разбира външно обстоятелство, което влияе на проектното решение – функционална програма/задание, специфично изискване за съдържанието на проекта, ситуационни ограничения, конструктивни ограничения т.н.

„Проблем“ - следва да се разбира проектен проблем, който се състои от установено противоречие вътре във или между някои от факторите

„Концепция“ - следва да се разбира описание на формообразуващ и/или организиращ принцип, който насочва и контролира проектното решение.

„Формулиран“ - следва да се разбира ясно изразено и логически свързано описание.

„Пълно" и „подробно" е описанието за нуждите на методиката, което не е бланкетно

представяне ни фактите, действията и дейностите предмет на описание, а е изчерпателно, обстойно, всестранно описание в детайли и последователност даващи изцяло ясна представа за описаните обстоятелства, което освен, че съдържа отделни етапи, видове дейности, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;

„Ясно" е описанието за нуждите на методиката, което е изрично, категорично и точно представяне ни фактите, действията и дейностите предмет на описание, което не подлежи на тълкуване и смислово интерпретиране, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид дейност по начин, по който същият да бъде индивидуализиран сред останалите предвидени етапи/съответно останалите предвидени видове дейности;

„Несъществени" са тези непълноти/пропуски в техническото предложение, които не го правят неотговарящо на изискванията, но са например пропуски в описанието, липса на

детайлна информаиия и други подобни. Налице са, когато липсващата информация може ди бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата ни участника.

Несъществените непълноти/пропуски не могат да повлияят па изпълнението на поръчката, с оглед спазване на правилната технологична последователност. Ако липсващата информация не може да бъде установена от други части в офертата, се приема наличието на „съществени непълноти" на офертата и съответният участник се предлага за отстраняване от процедурата за възлагане на обществената поръчка.

„Съществени" са тези непълноти в техническото предложение, които го правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в документацията и техническата спецификация за проектиране или на действащото законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания, като например несъответствие между изискуеми параметри и предлагани такива и други подобни. При установени съществени непълноти в техническо предложение на участник офертата му следва да бъде предложена за отстраняване.

| Критерии за оценка по К 2 Управление на риска Разглеждат се предложенията на участниците за стратегия за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора: Ненавременно изпълнение на всяко от задълженията от страна на Изпълнителя; Недобра комуникация между страните по договора; Неинформиране на Възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнение на дейностите; Недостатъчни, липсващи или неправилно разпределени ресурси (човешки, средства и др.). Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се оценяват по следните критерии: | Максимален брой точки 10 |
| --- | --- |
| За изготвената стратегия за управление на риска са налице следните 3 /три/ обстоятелства: ( Предвидени са 3 /три/ или повече различни мерки както за предотвратяване на настъпването, така и за минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от рисковете. ( Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора. ( Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки | 10 |
| За изготвената стратегия за управление на риска е налице 1 /едно/ от следните обстоятелства: ( Предвидени са 3 /три/ или повече различни мерки както за предотвратяване на настъпването, така и за минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от рисковете, но 1 /едно/ от следните не е в сила: - Предвидени са ефикасни и/или ефективни дейности за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора; - Предвидени са ефикасни и/или ефективни дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки. ИЛИ В сила е следното: - Предвидени са само 2 /две/ различни мерки за предотвратяване на настъпването и/или за минимизиране/елиминиране на последиците за поне един от рисковете. - Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора. -Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки. | 5 |
| За изготвената стратегия за управление на риска е налице 1 /едно/ от следните обстоятелства: - Предвидени са само 2 /две/ различни мерки за предотвратяване на настъпването и/или за минимизиране/елиминиране на последиците за поне един от рисковете, но 1 /едно/ от следните не е в сила: - Предвидени са ефикасни и/или ефективни дейности за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора; - Предвидени са ефикасни и/или ефективни дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки. ИЛИ В сила е следното: Предвидена/и е/са 1 /една/ мярка за предотвратяване на настъпването и/или 1 /една/ мярка за минимизиране/елиминиране на последиците за поне един от рисковете. Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора. Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки | 1 |

За целите на настоящата методика използваните определения следва да се тълкуват както следва:

„Ефективност“ е степен на постигане на целите на дейностите по мониторинг или контрол при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от изпълнението им. „Ефикасност“ е възможност за постигане на положителни резултати от използваните дейностите по мониторинг или контрол.

ВАЖНО:

При оценка на всеки един от показателите Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая.

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни се прилага разпоредбата на чл. 71, ал. 4 от ЗОП. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.